Техническое задание на проведение первого этапа внедрения 1С:ERP («Ведение бухгалтерского и налогового учета»)

### Общая информация:

Группа компаний «Горкунов» осуществляет поэтапный переход на новую систему учета на «1С:ERP Управление предприятием». Первый этап включает перенос функционала бухгалтерского и налогового учета (РСБУ и НУ) из существующей базы 1С:БСХП в новую базу «1С:ERP Управление предприятием».

### Цель этапа:

Осуществление миграции функционала бухгалтерского и налогового учета из 1С:БСХП на «1С:ERP Управление предприятием» с использованием типового функционала конфигурации и расширений, обеспечивающей возможность дальнейшего развития и интеграции с остальными системами предприятия.

Текущее состояние информационной инфраструктуры:

На данный момент используются следующие информационные базы:

- 1С:ERP (2.5) – управление продажами и производством (сильно кастомизированная версия, снята с поддержки);

- 1С:БСХП (3.0) – бухгалтерский и налоговый учет (снята с поддержки);

- 1С:ЗиУП (3.1) – кадровый учет и заработная плата.

### Проблемы, подлежащие решению:

- Устранить сложности обновления существующих кастомизированных баз 1С:БСХП путем перевода на типовую конфигурацию с минимальным числом изменений через расширения.

- Сокращения времени расчета себестоимости готовой продукции минимум в 3–4 раза.

- Удалить дубликаты нормативно-справочной информации (НСИ) и внедрить механизмы централизованного управления справочниками номенклатуры и контрагентов.

- Исключить необходимость повторного ввода одних и тех же данных (двойного ввода) в разные системы.

### Ключевые требования:

- Обследование и моделирование:

  - Срок исполнения: до 20 декабря 2026 года.

  - По результатам обследования предоставить заказчику архитектурное решение и план реализации работ.

- Запуск новой базы:

  - Начало эксплуатации новой базы 1С:ERP с бухгалтерским и налоговым учетом: с 1 января 2027 года.

- Количество информационных баз после завершения этапа:

  - Должно остаться три базы:

    - Новая  база «1С:ERP Управление предприятием» для бухгалтерского и налогового учета;

    - Вторая база 1С:ERP для управления продажами и производственным учетом -текущая база;

    - Третья база 1С:ЗиУП для кадрового учета и зарплаты.

- Интеграция между базами:

  - Необходимо реализовать типовой обмен данными между всеми тремя информационными базами.

  - План обмена предоставляется участником тендера в составе заключения по итогам обследования.

- Сопровождение:

  - Исполнитель обеспечивает сопровождение сотрудников бухгалтерии заказчика при сдаче бухгалтерской отчетности за I квартал 2027 года включительно.

### Минимальный комплект документации, предоставляемый исполнителем:

- Реестр бизнес-процессов;

- Реестр функциональных требований;

- Реестр клиентских требований в связке с функциональными требованиями;

- Реестр выявленных разрывов (gap-анализ).

### Критерии выбора исполнителя:

Исполнитель должен являться официальным партнером фирмы 1С и обладать сертификатами специалистов уровня «Профессионал» по внедряемым решениям. Подтверждение опыта успешных проектов по аналогичным задачам за последние два года обязательно (возможен референс-визит или онлайн встреча).