Договор от «_____»_________2026г.


ДОГОВОР 
	Новосибирская область,  
	«____» ____________ 2026 года


  с. Толмачево 
                                                         
	Общество с ограниченной ответственностью Тепличный комбинат «Обской» (ООО ТК «Обской»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ульянова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ (далее – работы, комплекс работ), включающих в себя поставку, сборку, монтаж, пусконаладку, настройку _____________________________________________________________________________________ (далее по тексту – Оборудование), в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.
1.2. Место выполнения комплекса работ: Новосибирская область, с. Толмачево, ул. Советская, 145 (далее – Объект Покупателя, площадка для выполнения комплекса работ).
1.3. Комплекс работ включает в себя следующее (включая, но не ограничиваясь):
· поставку на Объект Оборудования, иного оборудования, материалов, изделий, конструкций, в объеме, необходимом для выполнения всех работ по Договору;
· выполнение работ по сборке, монтажу, пусконаладке и настройке Оборудования, согласно условиям настоящего Договора и приложений к нему, и в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации;
· выполнение иных работ, необходимых для достижения предусмотренного Договором результата работ (п.1.5. Договора).
1.4. Поставщик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ (п.2.1. Договора) обязуется выполнить за свой риск, собственными силами, материалами, инструментами, оборудованием, механизмами и техникой, все работы и услуги в объеме, определенном в п.1.1. Договора, и сдать Результат работ Покупателю.
1.5. Покупатель обязуется создать Поставщику условия для выполнения комплекса работ, предусмотренные настоящим Договором, организовать приемку выполненных работ и оплатить согласованную стоимость Результата работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему.
1.6. Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него всех необходимых материально-технических ресурсов, опыта и разрешений (лицензий, допусков и т.д.), которые являются действительными, действующими, и позволяют Поставщику в полной мере и без каких-либо изъятий и (или) ограничений исполнять все обязательства по настоящему Договору
1.7. Результатом Работ по настоящему Договору является смонтированное, настроенное, введенное в эксплуатацию работоспособное Оборудование, соответствующее условиям Договора и технической документации, при условии подписания Сторонами без замечаний Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Оборудование должно быть пригодно для целей, указанных в Договоре, а именно: для ____________________________________________________________________________
1.8. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что содержание Договора определено ими совместно в условиях равенства переговорных возможностей и взаимовыгодного сотрудничества, они осознают и принимают все расходы и риски, связанные с условиями выполнения Работ и их оплаты, распределением обязанностей Сторон по Договору, размером и условиями применения мер ответственности по Договору предполагаемым последствиям нарушенных обязательств.
1.9. Поставщик гарантирует и заверяет, что Оборудование, указанное в п.1.1. настоящего Договора:
- является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержащим следов ремонта, коррозии, механических повреждений, а также не имеющим иных дефектов, влияющих на его эксплуатационные характеристики;
- принадлежит Поставщику на праве собственности, свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не находится в залоге, под арестом, запрещением, иным обременением или ограничением в обороте;
- не является предметом судебного спора, не используется в качестве обеспечения исполнения каких-либо обязательств Поставщика перед третьими лицами;
- в отношении Оборудования отсутствуют действующие договоры, включая предварительные, арендные, лицензионные или иные), которые могли бы препятствовать его использованию в рамках настоящего Договора или переходу права собственности на него к Покупателю;
- Оборудование прошло все необходимые таможенные процедуры (таможенную очистку) в соответствии с законодательством о таможенном регулировании; таможенные пошлины, налоги и сборы уплачены в полном объеме; Оборудование законно находится в свободном обращении на территории Российской Федерации;
- Оборудование не является контрафактным, произведено и/или ввезено с соблюдением требований законодательства об интеллектуальной собственности, технических регламентов, сертификации и иных обязательных норм, применимых к данному типу Оборудования;
- информация о характеристиках, производителем, комплектности и качестве Оборудования является полной, достоверной и не вводит Покупателя в заблуждение.
	В случае предъявления третьими лицами требований к Покупателю в связи с наличием прав на Оборудование (залог, арест, запрет, претензии правообладателей и т.п.), а также при изъятии Оборудования по указанным основаниям, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет урегулировать такие претензии, а также возместить Покупателю все документально подтвержденные убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость комплекса работ, подлежащая уплате Покупателем Поставщику за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору определена Сторонами в Сводном сметном расчете (Приложение №1 к Договору), является твердой и составляет _____________________________________ (_______________________________________________________________) рублей, в том числе НДС 22% ________________ руб., из них:
2.1.1. стоимость Оборудования составляет _____________________________ (___________________________________________________________________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 22% __________________ руб. ____ коп., согласно Сводному сметному расчету, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору;
2.1.2. стоимость работ по сборке, монтажу, пусконаладке, настройке Оборудования составляет _________________ (___________________________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 22% - ________________________________ руб. ______ коп., согласно Сводному сметному расчету, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2.2. При согласовании стоимости комплекса работ, установленной в п.2.1. Договора, Поставщик заверяет Покупателя, что полностью и всесторонне оценил размер своих затрат на выполнение как всех основных, так и вспомогательных работ, прямо не указанных в Договоре, но необходимых и достаточных для полного выполнения Поставщиком взятых на себя обязательств, расходы на поставку, сборку, монтаж, пусконаладку и настройку Оборудования, на разработку и оформление необходимой документации, транспортные расходы по доставке Оборудования, расходных и вспомогательных материалов до места нахождения Покупателя по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д. 145, расходы на приобретение расходных и вспомогательных материалов, размер своего вознаграждения, затраты, связанные с командированием работников, их работой в сверхурочное время, ночное время, по выходным и праздничным дням, проездом, проживанием и питанием, расходы по медицинскому обслуживанию и оплате государственных пошлин, необходимых для регистрации иностранных работников на территории РФ, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также прочие расходы и затраты Поставщика, необходимые для выполнения полного комплекса Работ по Договору, и гарантирует, что стоимость комплекса работ является достаточной и не будет пересмотрена.
2.3. Порядок расчетов: оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа в следующем порядке:
2.3.1. Покупатель выплачивает Поставщику аванс в размере 10% от стоимости комплекса работ, указанного в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _______________________________ (_____________________________________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС 22%, в течение ____ (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату аванса;
2.3.2. Сумму в размере 90% от стоимости комплекса работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет ____________________________________________ (_________________________________________________) руб. _____ коп., в том числе НДС 22%, Покупатель оплачивает в течение ____ (_________________________) рабочих дней  после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.
2.4.	Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения сумм, указанных в пп.2.3.1 - 2.3.2. настоящего Договора передать Покупателю счет-фактуру на каждую полученную сумму, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ. Платеж, перечисленный Поставщику по п.п. 2.3.1. настоящего Договора, подлежит зачету в полном размере в счет оплаты работ, выполнение которых подтверждено подписанным Сторонами Актом ввода оборудования в эксплуатацию, с первого отчетного периода после уплаты каждого платежа до полного зачета данного платежа.
2.5	Все платежи по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета. 
2.6.	Датой платежа по настоящему договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7.	На дату прекращения настоящего Договора Стороны составляют и подписывают акт о взаиморасчетах, подтверждающий наличие или отсутствие задолженности сторон. Акт о взаиморасчетах должен быть подписан также в любое иное время по письменному требованию одной из Сторон.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения комплекса работ: начиная со дня, следующего за днем подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Окончание выполнения комплекса работ и сдача результата выполненных работ Покупателю: в течение _______ (___________________________) календарных дней со дня начала выполнения комплекса работ. 
3.3. К проведению сборочных, монтажных и пусконаладочных работ Поставщик приступает на следующий рабочий день со дня получения от Покупателя письменного уведомления о готовности площадки для проведения работ 
3.4. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю только после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, подтверждающего работоспособность Оборудования в штатном режиме.
3.5. До подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию Оборудование считается не принятым Покупателем в собственность.
3.6. Сроки выполнения комплекса работ могут быть изменены только по соглашению Сторон путем оформления соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Поставщик не вправе в одностороннем порядке изменять сроки выполнения комплекса работ, установленные Договором. В случае обнаружения Поставщиком обстоятельств, которые влекут или могут повлечь за собой увеличение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, в том числе:
· наступление обстоятельств непреодолимой силы;
· наступление иных обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок, за исключением тех, которые вызваны неисполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.
Поставщик обязан обратиться к Покупателю с требованием о продлении конечного срока выполнения Работ. Требование Поставщика о продлении сроков выполнения комплекса работ должно содержать обоснование указанного требования с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, дающие право на предъявление такого требования. Покупатель обязуется рассмотреть требование Поставщика и уведомить его о принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования. При достижении Сторонами соглашения об изменении сроков выполнения работ такое изменение оформляется письменно путем подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Поставщик лишается в последующем права ссылаться на причины нарушения конечного срока выполнения комплекса работ, указанные в настоящем пункте, если им не была соблюдена предусмотренная настоящим пунктом Договора процедура изменения конечного срока выполнения Работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Покупателя:
4.1.1. Обеспечить доступ на территорию персонала, материалов Поставщика в течение всего срока выполнения Работ, обеспечить проезд техники Поставщика непосредственно к месту выполнения Работ с учетом требований действующих на Объекте пропускных и внутриобъектовых режимов. 
4.1.2. Обеспечить охрану территории Объекта по периметру. По запросу Поставщика в пределах охраняемой территории Объекта предоставить помещение для размещения необходимых Поставщику для хранения материалов и временного отдыха работников и приема пищи. 
4.1.3. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Произвести оплату Работ в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
4.2. Права Покупателя:
4.2.1. Требовать выполнения работ надлежащего качества, в объеме и в сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.
4.2.2. Осуществлять контроль и надзор в ходе выполнения работ за соблюдением сроков и качеством выполняемых работ.
4.2.3. Осуществлять регулярное инспектирование Объекта. При этом Покупатель вправе давать предписания по исполнению Поставщиком действующих нормативных актов в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, обеспечения безопасности дорожного движения. Срок выполнения выданных Покупателем предписаний – 3 (Три) рабочих дня с момента выдачи предписания. 
4.2.4. Выдавать обязательные для Поставщика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ и иных письменных решений (указаний) Покупателя, принятых в ходе исполнения Договора, в том числе, но не ограничиваясь указанным ниже:
4.2.4.1. об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора, и замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора и технической документации. 
4.2.4.2. о приостановлении Поставщиком Работ при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ, договора и иных письменных решений (указаний) Покупателя, принятых в ходе исполнения Договора. 
4.2.4.3. о приостановлении Поставщиком Работ и ограничении допуска работников Поставщика на территорию Объекта в случае несвоевременного или некачественного выполнения Поставщиком предписаний Покупателя, выданных согласно п.4.2.3. Договора.  
4.2.5. Требовать от Поставщика предоставления устных и письменных объяснений, связанных с выполнением комплекса работ.
4.2.6. При необходимости требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом заверенных копий документов (свидетельств, лицензий, доверенностей, учредительных документов и иных документов, подтверждающих реализацию Поставщиком Покупателю работ и услуг и надлежащее исполнение обязательств по оплате, в связи с этим всех обязательных сборов и платежей в бюджет, в рамках настоящего Договора).
4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
4.3. Обязанности Поставщика:
4.3.1. До начала выполнения Работ:
4.3.1.1. Предоставить Покупателю оригинал приказа о назначении лица, ответственного за выполнение работ, подписание актов, протоколов, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий, касающихся осуществления комплекса работ. Поставщик обязан обеспечить в течение всего срока выполнения работ по Договору обязательное присутствие лица, ответственного за выполнение Работ.
4.3.2. Обеспечить выполнение Работ и размещение Оборудования, материалов и механизмов в пределах территории Объекта. 
4.3.3. Организовывать работу на Объекте таким образом, чтобы не создавать помех другим поставщикам, выполняющим работы и/или оказывающим услуги на территории Объекта.
4.3.4. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ, а также обеспечить выполнение обязательных требований государственных стандартов, нормативно-технических документов в течение всего срока выполнения работ до момента завершения Поставщиком работ. Поставщик самостоятельно несет ответственность за соблюдение вышеуказанных нормативных актов и гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями (травмы, увечья, смерть) в период выполнения работ по Договору в отношении персонала Поставщика и привлеченных Поставщиком третьих лиц.
Поставщик самостоятельно организует на Объекте ведение и безопасное производство Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Поставщик обязан назначить Приказом ответственных за безопасное производство Работ, охрану труда, пожарную безопасность.
Поставщик обязан провести допуск своих работников к Объекту после медицинского осмотра, обучения и аттестации на право выполнения Работ, проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности, обеспечения спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты согласно требованиям отраслевых норм при выполнении соответствующих Работ на Объекте.
4.3.5. Качественно выполнить весь комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и технической документацией, сдать результат выполненных Работ в установленном настоящим Договором порядке. Если Покупателем будут обнаружены некачественно выполненные Работы (недостатки, дефекты) в процессе их выполнения Поставщиком и/или во время их приемки, то Поставщик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по Договору, в установленный Покупателем срок, а в случае его отсутствия в срок, не превышающий 7 (Семи) дней с момента получения требования об устранении недостатков, устранить выявленные недостатки и/или переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества. Если Поставщик не исправит, в установленный Покупателем срок, некачественно выполненные Работы, Покупатель вправе своими силами или с привлечением третьего лица переделать Работы, некачественно выполненные Поставщиком. Все расходы, связанные с переделкой таких работ, оплачиваются Поставщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты предъявления претензии Покупателем, а в случае неоплаты расходы возмещаются путем бесспорного удержания соответствующих сумм из любых сумм, причитающихся Поставщику по настоящему Договору. 
4.3.6. Соблюдать требования законодательства РФ и нормативно-технических документов, регламентирующих особенности проведения отдельных видов Работ, самостоятельно нести полную ответственность за нарушение указанных требований. Своевременно, за свой счёт и в кратчайшие сроки устранять замечания Покупателя, органов государственного надзора и иных контролирующих служб.
4.3.7. Исполнять полученные в ходе работ указания Покупателя, выданные в рамках осуществления Покупателем контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. 
4.3.8. Соблюдать действующие на Объекте пропускной, внутриобъектовый и карантинный режимы.
4.3.9. Одновременно с передачей выполненного комплекса работ передать документацию на Оборудование, а также информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных работ, если характер информации таков, что без неё невозможно использование Оборудования.
4.3.10. Предоставлять полную информацию о ходе выполнения комплекса работ, устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Покупателем. 
4.3.11. В случае повреждения коммуникаций, а также выходе из строя иного оборудования (вследствие повреждения коммуникаций) по вине Поставщика, Поставщик восстанавливает коммуникации и производит ремонт и замену вышедшего из строя оборудования за свой счет, а также возмещает ущерб третьим лицам.
4.3.12. Использовать документацию, полученную от Покупателя, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать и не показывать эту документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик несет ответственность за сохранность полученных от Покупателя оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счет.
4.3.13. Обеспечивать сохранность имущества Покупателя, переданного в рамках настоящего Договора, не допуская его порчи и ухудшения качества.
4.3.14. В случае привлечения субпоставщиков для выполнения части Работ по настоящему Договору, нести полную ответственность перед Покупателем за все действия привлеченных субпоставщиков, как за свои собственные, а также за координацию их деятельности и соблюдением ими сроков производства Работ.
4.3.15. Соблюдать требования действующего трудового законодательства РФ, действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан РФ по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных требований. В случае наложения на Покупателя взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Поставщиком требований законодательства РФ о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан РФ по месту пребывания (обнаружения работников Поставщика, нарушающих вышеуказанные нормы), Поставщик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Покупателя возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Покупателя таких взысканий. 
4.3.16. Не использовать факт установления договорных отношений с Покупателем, а также изображение результата выполненных по настоящему Договору работ в информационных целях и в собственных рекламных компаниях без предварительного письменного согласования с Покупателем. Указанное правило распространяется на брифинги, презентации, различные публикации, рекламу в СМИ, сети Интернет и иными общепринятыми способами.
4.3.17. Направлять документы, указанные в п. 6.1. Договора с нарочным, экспресс – почтой, заказным почтовым отправлением с описью вложений - по выбору Поставщика.
4.3.18. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и действующим законодательством РФ.
4.4. Права Поставщика:
4.4.1. Получать от Покупателя информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
4.4.2. Самостоятельно определять способы выполнения комплекса работ.
4.4.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными законом или вытекающими из настоящего Договора.
4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и действующим законодательством РФ.

5. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

5.1. Поставщик обязан самостоятельно в счет Стоимости комплекса работ (п.2.1. Договора) поставить на площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по Договору, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
5.2. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность используемых Поставщиком при проведении работ материально-технических ресурсов будут соответствовать ГОСТам, отраслевым стандартам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в РФ, зарубежного изготовителя- соответствовать нормативной документации, действующей на территории РФ на данный вид материально-технических ресурсов. Заверенные копии этих документов, подтверждающих качество материально-технических ресурсов (сертификаты, паспорта качества и т.п.), Поставщик представляет до начала работ с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
5.3. Поставляемое Оборудование должно обеспечивать уровень шума и вибрации при работе, не превышающий значений, установленных технической документацией (паспортом, руководством по эксплуатации) производителя и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
5.4. При выполнении монтажных работ Поставщик обязан обеспечить установку Оборудования на основание (фундамент, раму, виброизолирующие опоры), исключающее передачу вредной вибрации на конструкции здания и соседние объекты. В том числе Поставщик обязан применить предусмотренные технической документацией средства виброизоляции (виброопоры, гибкие вставки на трубопроводах, виброизолирующие крепления). 
5.5. По итогам монтажа Стороны проводят совместный контроль соответствия фактических показателей заявленным требованиям. Поставщик предоставляет Покупателю результаты инструментальных замеров уровня шума и вибрации, выполненные аккредитованной лабораторией (акты, протоколы испытаний). Покупатель вправе назначить независимую экспертизу для проверки соответствия фактических показателей нормативным требованиям. При выявлении превышения установленных нормативов Поставщик обязан за свой счёт устранить выявленные нарушения в срок, согласованный Сторонами в письменном виде.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Сдача-приемка выполненных Работ, согласно настоящему Договору, осуществляется в следующем порядке:
6.1. сдача-приемка работ осуществляется в присутствии полномочных представителей Сторон. Для чего Поставщик обязан письменно известить о готовности к сдаче комплекса работ и предоставить Покупателю оригиналы следующих документов:
6.1.1. Актом о приемке выполненных работ- в 2 (Двух) экземплярах;
6.1.2. Акт ввода Оборудования в эксплуатацию - в 2 (Двух) экземплярах;
6.1.3. Документы, подтверждающих качество использованных материалов и/или оборудования (сертификаты соответствия, паспорта качества, ведомости контрольных измерений, результаты испытаний и т.п.)
6.1.4. Относящаяся к результату работ техническая, гарантийная, эксплуатационная и иная документация на русском языке (инструкции/правила по эксплуатации и т.д.) на каждую единицу;
6.1.5. Счет – 1 (Один) экземпляр;
6.1.6. Счет-фактура, оформленный в соответствии со ст. ст.169 НК РФ – в 1 (Одном) экземпляре. 
	В предоставляемых Покупателю документах, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан указывать номер и дату настоящего Договора.
6.2. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом, с участием Поставщика осматривает и принимает выполненные Работы. По итогам проверки Покупатель подписывает и скрепляет печатью Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, являющийся одновременно Актом о приемке выполненных работ, и по одному экземпляру возвращает их Поставщику либо направляет мотивированный отказ от подписания с перечнем обнаруженных недостатков и срока исправления. Покупатель вправе направить скан-копию мотивированного отказа Поставщику по электронной почте, указанной в статье 14 Договора.
Основаниями для отказа от подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию является, в частности, отсутствие указаний либо неверное указание реквизитов Сторон или настоящего Договора, иные ошибки в оформлении любого из документов, указанных в п.6.1. Договора, неполнота представленной документации, дефекты и недостатки в выполненных работах.
6.3. Поставщик обязан произвести необходимые доработки и устранить замечания Покупателя своими силами и за свой счет в течение срока, установленного Покупателем. Подписание Акта ввода в эксплуатацию Оборудования и Акта о приемке выполненных работ, после устранения Поставщиком всех недостатков и замечаний осуществляется Покупателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком откорректированных документов. 
6.4. Покупатель, обнаружив после приемки Работ отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика и вправе потребовать их безвозмездного устранения в указанный Покупателем срок, о чем составляет письменное предписание. 
6.5. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата работ, имущества, оказавшегося во владении и пользовании Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, до даты подписания Сторонами без замечаний Акта ввода оборудования в эксплуатацию и Акта о приемке выполненных работ, свидетельствующего о завершении Поставщиком выполнения всех работ, предусмотренных Договором и Приложениями к нему. 
6.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемых Покупателем работ осуществляется по решению Покупателя и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения Работ, подтверждённых заключениями, полученными по результатам экспертизы и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Покупателя подлежат возмещению Поставщиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего требования Покупателя с приложением экспертного заключения и подтверждающих расходы документов.
6.7. Работы считаются полностью выполненными и завершенными после подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию, свидетельствующего о приемке Покупателем Результата Работ, установленного в п.1.5. Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата Работ, материалов и имущества, оказавшегося во владении и пользовании Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, переходит к Покупателю только с момента подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

7. КАЧЕСТВО РАБОТЫ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. [bookmark: _Ref433632342]Поставщик гарантирует качество выполнения всего комплекса работ, в соответствии с условиями Договора, технической документацией, действующими нормативными требованиями, на момент приемки Работ и в течение Гарантийного срока. 
7.2. Гарантийный срок на выполненные работы, Оборудование и материалы составляет ___________________________________________________ с даты подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию, свидетельствующего о приемке Покупателем Результата Работ, установленного в п.1.5. Договора, и подтверждающего выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
7.3. В течение Гарантийного срока Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять все необходимые меры для устранения выявленных недостатков в разумные сроки, согласованные Сторонами. В обязанности Поставщика по устранению недостатков входит обязательство по замене, ремонту или восстановлению любой части или элемента результата Работ, а также, в случае необходимости, повторное выполнение отдельных видов Работ. 
7.4. Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены недостатки/дефекты в Работах, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения уведомления Покупателя о выявленных недостатках/дефектах, обеспечить явку своего уполномоченного представителя на Объект для проведения осмотра с целью определения масштаба таких недостатков. 
Неявка Поставщика для осмотра недостатков, его необоснованный отказ от устранения недостатков или нарушение согласованного начального срока устранения недостатков свидетельствует об отказе Поставщика от своего права устранить недостатки в Работах, находящихся на его гарантийном обслуживании, и дает Покупателю право без ущемления своих прав по гарантии составить Акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки. При этом Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные расходы, связанные с устранением недостатков Покупателем или привлеченным третьим лицом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Покупателя с подтверждающими документами. Поставщик не несет ответственности за недостатки, произошедшие в период гарантийного срока в результате повреждения результата Работ третьими лицами или за действия непреодолимой силы.
7.5. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов в выполненных Поставщиком Работах.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.
8.2. Ответственность Поставщика:
8.2.1. В случае нарушения сроков выполнения Работ, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон, Покупатель вправе потребовать от Поставщика  уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая  процента) от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки – при нарушении начального и/или конечного срока выполнения работ, либо в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая  процента) от стоимости не своевременно выполненных работ по Договору за каждый день просрочки - при нарушении промежуточных сроков выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ (при его наличии).
8.2.2. В случае непредоставления или не своевременного предоставления любого из документов, указанных в п. 6.1 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, указанных в соответствующем документе, за каждый день просрочки.
8.3. Если при проведении камеральной либо выездной налоговой проверки Покупателя, Покупателю налоговым органом будет не подтверждена сумма вычета налога на добавленную стоимость (НДС) по вине Поставщика либо его субпоставщика, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере денежной суммы, равной сумме НДС, в возмещении (зачете) которой по настоящему Договору Покупателю было отказано налоговыми органами, а также суммы пени, штрафов и иных санкций, выставленных налоговыми органами в связи с привлечением Покупателя к налоговой ответственности в течение 10 (Десяти) дней с момента получения письменного требования Покупателя с подтверждающими такие суммы документами. 
Указанные в настоящем пункте обязательства Поставщика действуют в течение 3 (Трех) лет с даты окончания срока действия настоящего Договора по любому основанию.
8.4. Ответственность Покупателя:
8.4.1. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не оплаченных в срок Работ, за каждый день просрочки.   
8.4.2. Покупатель не несет ответственности за жизнь и здоровье сотрудников Поставщика и /или третьих лиц, привлеченных Поставщиком для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.
8.5. Покупатель при оплате стоимости работ, указанной в п. 2.1. вправе прекратить обязательство по оплате выполненных работ и произвести удержание, уменьшив стоимость работ в случае нарушения Поставщиком сроков производства работ, предусмотренных условиями настоящего Договора. В этом случае стоимость работ уменьшается на размер соответствующей суммы удержания.
8.6. Штрафные санкции по Договору выплачиваются виновной Стороной только в случае предъявления другой Стороной письменного требования о выплате штрафных санкций. Договора. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений. 
8.7. Все расходы, понесенные Покупателем в связи с оплатой административных штрафов, сборов, договорных неустоек (штрафов, пеней), претензий, выставленных Покупателю уполномоченными контролирующими и надзорными органами, третьими лицами в связи с нарушением Поставщиком/работниками Поставщика и/или привлеченными субпоставщиками требований действующего законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения, требований законодательства РФ о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан РФ по месту пребывания, а  также обязательных требований государственных стандартов, нормативно-технических документов, иных норм и правил, нормативных документов при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором,  Поставщик обязуется возместить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования с приложением подтверждающих такие расходы документов. 
8.8. В случае передачи Поставщиком третьим лицам любых прав (требований) и/или обязанностей, возникающих из настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере цены соответствующей несогласованной сделки (уступки требования, перевода долга, передачи договора и т.п.) за каждый случай нарушения, а также возместить все понесенные им в связи с этим убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1.  Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, чрезвычайное положение, война и военные конфликты, блокады, запрещение экспорта или импорта, действия (бездействия), решения органов власти и управления РФ и субъектов РФ, делающие невозможным исполнение настоящего Договора полностью или частично, а также другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна без промедления (не позднее пяти рабочих дней) письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств с представлением подтверждающих документов, выданных Торгово-промышленной палатой РФ или иным компетентным государственным органом РФ.
9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление таких обстоятельств.
9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если такие обстоятельства будут действовать на протяжении более 1 (Одного) месяца, Стороны должны провести переговоры для согласования иного порядка и способов исполнения настоящего Договора, либо условий расторжения настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ

10.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензии и ответ на них направляются по почтовому адресу Стороны, допустившей нарушение условий Договора, а также по адресу электронной почты, указанному в статье 14 настоящего Договора. В претензии должны быть перечислены нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора, представлен обоснованный расчет требуемого возмещения, а также указаны действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензий и направления ответа на них не может превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии. 
10.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров с применением претензионного порядка все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и/или Приложениям к нему действительны при условии их оформления в письменной форме путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, предусмотренных настоящим Договором.
11.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
11.4.1. если Поставщик допускает задержку начала выполнения работ, установленный в п.3.1. Договора, более чем на 5 (Пять) календарных дней, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
11.4.2.  если Поставщик допускает два (и более) случая, документально подтвержденных Покупателем, отступлений от условий настоящего Договора, которые грозят годности или прочности результата работ либо создают невозможность их завершения в срок; 
11.4.3. в случае возбуждения процедуры реорганизации и (или) ликвидации Поставщика, а также в случае предъявления в арбитражный суд заявления о признании Поставщика несостоятельным (банкротом);
11.4.4. в случае, предусмотренном статьей 717 ГК РФ.
11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любому основанию, Покупатель оплачивает Поставщику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных Поставщиком  с надлежащим качеством и имеющих для Покупателя потребительскую ценность (если договор расторгается в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору), при условии их подтверждения документацией и иными надлежащим образом оформленными документами согласно п.6.1. Договора. Сдача Поставщиком и приемка Покупателем выполненных работ производится в порядке и сроки, установленные в статье 6 Договора. При этом Поставщик обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты досрочного расторжения Договора, произвести возврат не зачтенных Покупателем авансовых платежей за невыполненные Поставщиком и/или не принятые Покупателем объемы работ, путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Покупателя.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору теряют силу. Настоящий Договор является смешанным Договором и сочетает в себе элементы договоров поставки и подряда.
12.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами не разглашать (обеспечить хранение, не делать доступной третьим лицам), при отсутствии предварительного письменного согласия другой Стороны, текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, в течение срока действия настоящего Договора и в последующие 5 (Пяти) лет с момента прекращения его действия, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.
12.3. Стороны обязаны немедленно (не позднее двух рабочих дней с момента возникновения) письменно (с нарочным или электронной почте) извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, наименования, юридического или фактического адреса, режима налогообложения, банковских реквизитов, об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также о любых других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Сторонами условий настоящего Договора.
Сторона, нарушившая обязательство по уведомлению и/или неверно указавшая свои банковские реквизиты в выставленном счете, несет риск возникших, в связи с этим, неблагоприятных последствий. В случае, если в результате несвоевременного уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам или на корреспондентский счет кредитной организации, у которой была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исполнение, произведенное Стороной-плательщиком с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.
12.4. Если иное не предусмотрено другими пунктами настоящего Договора, настоящим Стороны признают юридическую силу копий, а также скан-копий Договора и документов, непосредственно относящихся к его исполнению (за исключением бухгалтерских (первичных) учетных документов), направленных по электронной почте, до получения Стороной-адресатом оригиналов соответствующих документов. Оригиналы должны быть направлены Стороне-адресату, с нарочным либо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений по почтовому адресу, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего документа, Стороны определили адреса электронной почты, с которых будет производиться обмен документами и информацией, в статье 14 Договора.
12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью в том случае, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
12.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:
13.1.  Приложение №1 – Сводный сметный расчет.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Поставщик:
	Покупатель:


	_________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________
Фактический адрес:
________________________________________________
ИНН _____________________; КПП _______________;
ОГРН __________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с __________________________________
К/с __________________________________
БИК _________________________
Тел. +7 (_____________) ___________________
е-mail: __________________________  

	ООО ТК «Обской»
Юридический адрес: 633100, Новосибирская обл.,                                         село Толмачево, ул. Советская, дом 145
Фактический адрес: 633100, Новосибирский р-н, Толмачево с, Советская ул, дом 145
ИНН 5433959205; КПП 543301001;
ОГРН 1165476161993
Расчетный счет: 40702 810 0 7703 0020244
БИК 043304609
Банк получателя: КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счёт: 30101 810 5 0000 0000609
Тел. +7 (383) 209-09-16
е-mail: info.tko@gorkunov.com 

	
Подписи сторон:

	Поставщик:
	Покупатель:

	________________________________
	Генеральный директор 

	________________________________
	ООО ТК «Обской»

	
	

	________________/___________________/
М.П.
	________________Д.А.Ульянов
                      М.П.


	«_____»_________________2026
	«_____»_________________2026





Приложение № 1 к договору 
от «_____»__________2026г.
Сводный сметный расчет
(с учетом НДС 22%)

	№
п\п
	Наименование комплекса работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена с НДС 22 %, руб.
	Сумма с НДС 22 %, руб.

	1.
	
	шт
	1
	
	

	
	
	Компл.
	1
	
	

	Итого:
	

	НДС (22%):
	

	Всего к оплате:
	


            Всего на сумму ________________________(______________________________________________________) рублей _____ копеек) с учетом НДС 22 %.
           Транспортные расходы по доставке Оборудования, а также расходных и вспомогательных материалов до места нахождения Покупателя по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Советская, д.145, входят в стоимость комплекса работ.


Подписи сторон:
	
________________________________	Генеральный директор 
________________________________	ООО ТК «Обской»
	
________________/___________________/
М.П.	________________Д.А.Ульянов
                      М.П.

«_____»_________________2026	«_____»_________________2026
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